|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块 | 问题描述 | 类型 |  | |
| 1 | 启动页 | 欢迎页面重新设计 | 设计 | | 胡智钧 |
| 2 | 引导页 | 引导页判断 | BUG | | 王俊 |
| 3 | 注册页面 | 注册文字修改：重复 | 修改 | 王俊 | |
| 4 | 亲属加入文字修改重新，需要修改 | 文案 |  | |
| 5 | 康复团队介绍  头像和名称。康复计划中职责（职务）  角色：  术者  主管大夫  坚果康复医助 | 设计/文案 | 胡智钧 | |
| 6 | 如何加入康复计划页面 | 设计 | 胡智钧 | |
| 7 | 加入后，确认页面缺失（问题） | BUG | 王俊 | |
| 8 | 首页 | 首页设计-心脏康复指数颜色修改  文案修改 | 设计/文案 | 胡智钧 | |
| 9 | 完善所有的假数据， |  | 王俊 | |
| 10 | 康复计划 | 吃药时间设定，院中录入数据询问调查吃药时间与运动时间。 | 设计 | 胡智钧 | |
| 11 | 任务文案：抽烟第五阶段需要修改。 | 文案 |
| 12 | 整个timeline设计修改 | 左移，时间放到标题上。  全天任务与时间任务区分出来。  上半部分设计个背景图片，有模糊效果。 | 设计 | 胡智钧 | |
| 13 | 吃药医嘱 | 名称修改为注意事项 | 文案 | 胡智钧 | |
| 14 | 吃药医嘱时间修改 | 时间统一修改 | 设计 | 胡智钧 | |
| 15 | 运动任务 | 重新运动逻辑添加 | 功能缺失 | 王俊 | |
| 16 | 任务信息 | 文字修改：综合康复指数，康复指数平均分。  文案修改，极差修改。 | 文案 | 胡智钧 | |
| 17 | 康复帮助 | 医患沟通列表放到顶端  重沟通整个列表调整。 | 设计/调整 | 胡智钧/王俊 | |
| 18 | 显示对话冒泡提示 |
| 19 | 康复知识库，做成列表的形式，图表需要重新导出。 |
| 20 | 我的亲属 | 第一次打开亲属，显示邀请亲属页面。  亲属对话放到康复帮助列表中。  显示名称：亲友段。 |
| 21 | 亲属角色 | 不能做抽烟任务。  不能在康复反馈中操作。 | 功能完善 | 王俊 | |
| 22 | 康复反馈 | 往期内容BUG | BUG | 王俊 | |
| 23 | BMI反馈 | 体重除以身高。 | 设计 | 胡智钧 | |
| 24 | 康复反馈 | 设定当超出反馈时间时，出现在康复任务列表中。康复反馈不计算到康复任务中。 | 新增功能 | 王俊 | |
| 25 | 免责申明 | 文字提交 | 文案 | 胡智钧 | |
| 26 | 关于我们 |  | 文案 | 胡智钧 | |
| 27 | 患者心声 | BUG提交后闪退 | BUG | 王俊 | |
| 28 | 闹铃自动关闭 | BUG | BUG | 王俊 | |
| 29 | 同步手环闹钟 |  |  |
| 30 | 崩溃处理,日志 |  |  |
| 31 | 药品的连接查询 |  |  |
| 32 | 查看历史任务 |  |  |
| 33 | 状态栏颜色 |  |  |
| 34 | 闹铃声音类型 |  |  |
| 36 | 任务完成更新下一个任务 |  |  |
| 37 | 页面切换效果为左右 |  |  |
| 38 | 优化circleProgressSimple |  |  |
| 39 | circleProgressSimple 100 |  |  |
| 40 | Rec report doc null |  |  |
| 41 | Task end icon |  |  |
| 42 | Rec feedback list 滑动错误 |  |  |
| 43 | 任务列表收缩动画 |  |  |  | |
| 44 | 三个群未读消息 |  |  |  | |
| 45 | 运动任务界面多次运动时的判定问题（运动，重新运动？  ） |  |  |  | |
| 46 | 心理和饮食方案完成情况 |  |  |  | |
| 47 | 记步参数 | 手环返回码有问题 |  |  | |
| 48 | 首页更新新版本是去应用商店还是 |  |  |  | |
| 49 | 融云在首页连接token |  |  |  | |
| 50 | 隐藏url |  |  |  | |